|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****НОВОКАМЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ****ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА** **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ****П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
| **28.02.2022** | **№** | **30-п** |
| с. Новокаменка |

 Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Комплексное развитие

транспортной инфраструктуры

муниципального образования

Новокаменский сельсовет Ташлинского

района Оренбургской области

на 2019-2024 годы»

Руководствуясь постановлением администрации Новокаменского сельсовета от 17.05.2017 г. № 33-п « Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании Новокаменский сельсовет»:

 1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Новокаменский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»**,** согласно приложению.

 2.Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава администрации

Новокаменского сельсовета Н.П.Соболев

Разослано: администрации района, прокуратуре.

|  |
| --- |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Статус** | **Наименование муниципальной подпрограммы, основного мероприятия**  | **Главный распорядитель бюджетных средств** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы (тыс. рублей)** |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года**  | **Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату**  | **Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату** | **кассовое исполнение** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** | **«Комплексное развитие транспортной инфраструктурымуниципального образования Новокаменский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019–2024 годы»** | **всего, в том числе:** | **х** | **х** | **х** | **552,8** | **614,8** | **614,8** | **488,9** |
| Администрация МО Новокаменский сельсовет | 121 | х | х | 552,8 | 614,8 | 614,8 | 488,9 |
| **Основное мероприятие** | **«Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | всего, в том числе:  | 121 | х | х | 100 | 100 | 100 | 47 |
| Администрация МО Новокаменский сельсовет | 121 | 0409 | 0900100000 | 100 | 100 | 100 | 47 |
| **Основное мероприятие** |  **«Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в сельском поселении»**  | всего, в том числе:  | 121 | х | х | 452,8 | 514,8 | 514,8 | 441,9 |
| Администрация МО Новокаменский сельсовет | 121 | 0409 | 0900200000 | 452,8 | 514,8 | 514,8 | 441,9 |
| **Основное мероприятие** | **«Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети в границах поселении»** | всего, в том числе:  | 121 | х | х | 0 | 0 | 0 |   |
| Администрация МО Новокаменский сельсовет | 121 | 0104 | 0900300000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие** | **«Оформление муниципальных дорог общего пользования местного значения в муниципальную собственность»**  | всего, в том числе:  | 121 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация МО Новокаменский сельсовет | 121 | 0104 | 0900400000 | 00 | 0 | 0 | 0 |